| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 饮用水源地环境状况评估、监测、信息采集和水源地矢量边界信息费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市生态环境局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市生态环境局天镇分局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 |  | 4.3 |  | 4.3 |  | 43% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 |  | 4.3 |  | — |  | 43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升空气自动监测站监测能力，保障日常工作正常运行 |  |  |  |  |  |  | 提升空气自动监测站监测能力，保障日常工作正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 地下水饮用水达标率（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 数据准确率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 各项指标完成率 |  |  | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 转换经费总成本 |  |  | 10万元 | 4.3万元 | 10 |  | 4.3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 改善环境质量满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.3 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按照年初预算计划执行到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 保障日常工作正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 环境质量得到提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 群众满意度高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |