附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 赵家窑水库水源地隔离防护及绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市水库管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 170 | 170 |  | 170 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 170 | 170 |  | 170 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成年初预算170万元 |  |  |  |  |  |  | 完成年初预算170万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：隔离防护网安装 |  |  | 2110米 | 2110米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：铺设透水砖 |  |  | 110平方米 | 110平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：绿化工程 |  |  | 7128株 | 7128株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：隔离防护网安装性 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：绿化工程合格率 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：资金及时发放率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：工程进度完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：完成投资额 |  |  | 170 | 170 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：周边地区的环境改善 |  |  | 改善 | 改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：满足了饮用水水源地规范化建设要求，提高了水源地环境管理水平，确保了饮用水源水质安全。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：提升水源地周边环境的自我修复功能和水源涵养功能，保护水源地生态环境。 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：周边群众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实行项目招投标制度，通过公开招标选择合适的施工队伍，按照年初预算执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 周边群众满意度达到95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 委托专业的监理公司对施工全过程进行监督检查，建设单位内部指派相关技术人员负责项目的协调管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 提前制定规划工作不太及时，导致项目推进时间紧张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 长远规划各项工作，积极制定实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |