附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：云冈研究院 （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 云冈石窟保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 山西省文物局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 云冈研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成文保中心周边环境治理、新增停车场、鲁班窑基础设施建设、监测中心建设、消防管网工程等项目 |  |  |  |  |  |  | 文保中心周边环境治理全部完成、新增停车场、鲁班窑基础设施建设、监测中心建设、消防管网工程等项目全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：保护中心外部道路改造项目 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：以前年度工程项目尾款 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：项目完成率率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目成本控制 |  |  | ≥0 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：加快旅游资源开发和合理利用 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：满足人民群众精神文化需求，提高全民族科学文化素质 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：推动历史文化建设 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：对文物的历史文化价值传承度的深远影响 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：促进旅游资源的利用 |  |  | 长远影响 | 长远影响 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：社会公众满意度 |  |  | >90% | 96 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 预算资金未到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按实际情况完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 通过项目的运行取得了良好的经济及社会效益，达到了预期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 加强洞窟调查保护、完成数字化扫描复制、实施了安防技防、消防等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 预算成本控制不够到位，项目支出运行经费欠缺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 支出管理的精细化程度有待进一步加强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |