附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：云冈研究院 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 云冈石窟基础设施提质工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 山西省文物局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 云冈研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 456.77 | 456.77 |  | 445.83 |  | 10 |  | 97.6% |  | 9.76 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 456.77 | 456.77 |  | 445.83 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：云冈智慧机房建设设备安装并投入使用 目标2：景区业务用车、景区提质设备采购等项目并投入使用。 目标3：停车场围墙工程和文化墙工程完成。 |  |  |  |  |  |  | 云冈智慧机房建设设备安装并投入使用，景区业务用车、景区提质设备采购等项目并投入使用。停车场围墙工程完成，文化墙工程完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：设备采购 |  |  | ≥6套 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：土建工程 |  |  | 1000米 | 920 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：设备质量 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：工程质量 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目实施周期 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：年度任务量完成情况 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本节约率 |  |  | ≥0 | 2.4% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提升景区旅游形象 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：提高文物保护科研能力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：景区环境得到改善 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提高景区服务质量 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：加强文物研究力度 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：游客满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：文物保护工作者满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.76 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 云冈智慧机房建设设备安装并投入使用，景区业务用车、景区提质设备采购等项目并投入使用。停车场围墙工程完成，文化墙工程完成。预算456.77万元，实际支付445.83万元，预算执行率为97.6%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 云冈智慧机房建设设备安装并投入使用，加强了云冈文物保护数据的储存、运算能力。景区业务用车、景区提质设备的投入，提高了云冈旅游的服务质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 服务质量提高，游客数量增加。科研能力加强，文物保护工作能够更顺利的实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 随着服务质量的提高，游客满意度显著提高。云冈智慧机房的建设和实验室设备的增加，文物保护工作者能够更好的进行研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 提前进行市场调查，制作有效的方案设计，选着实力雄厚的供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 项目管理人员少，管理人员业务熟练度不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 加强管理人员培训，提高管理人员素质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |