| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章）大同市电化教育馆 |  |  |  |  |  | 申请日期： 2018年 11月23 日 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “慧学云”教育资源平台维护 |  |  |  | 主管部门 | 大同市教育局 |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 大同市电化教育馆 |  |  |  | 项目负责人 | 温月冬 |  |  | 联系电话 |  | 18803528555 |
| 项目类别 | □ A类项目 |  |  | B类项目 |  |  |  | C类项目 |  |  |  |
| 起止时间 | 2019年10月 至 2020年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 2017年8月，中国教育发展基金会、北京分豆教育科技股份有限公司分别向我市捐助教育扶贫资金220万元和价值3008万元“慧学云”智能教学平台235套，覆盖大同市七县五区及市直学校共235所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 设立依据 |  | 同教电【2018】1号大同市教育局关于大同市电化教育馆2018年新增预算的请示及大同市人民政府办公厅公文呈批单批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |  | “慧学云”云智能教学平台在我市235所学校的投入使用有效提高了这些学校的教学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |  |  | 依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政拨款： 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  |  |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |
|  | 1、各县区平台使用教师全面培训 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  | 2020年10月 |  |
|  | 2、235所学校软件使用维护 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  | 2020年10月 |  |
|  | 3、20所重点示范学校教师培训 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  | 2020年10月 |  |
|  | 4、2019-2020年教学资源更新 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  | 2020年10月 |  |
| 项目绩效目标 | 总目标 | “慧学云”教学平台使用学校提供使用维护服务，通过有效的运维服务，分享优质教育资源，促进教育均衡发展，让学生受益，支持和帮助家庭经济困难的学生实现学业的梦，智能教育平台软件进行有效的使用，真正提升大同市信息化水平，促进学生有效学习。此项目对政府、学校、教师、学生和家长都具有很大意义。将信息化与教育教学深度融合，将大同市在3年内打造成为“智慧教育城市”与“国家级教育信息化示范城市”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分解目标 | 指标内容 |  |  |  |  | 实施程度 |  |  |  |  |
|  |  | 1、完成各县区平台使用教师全面培训 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 2、对235所学校软件使用进行维护 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 3、对20所重点示范学校教师培训 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 4、提供2019-2020年教学资源更新 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人（签名）： 填报 : 张淑珍 联系电话： 2537375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |